# Bloque 3 · Gestión documental y sincronización (RF08) – ENRI

Prueba de procesamiento de texto.

# Listado de tareas

- T20 Conectar con Drive en modo solo lectura con cuenta de servicio, compartiendo la carpeta institucional con esa cuenta.

- T21 Interpretar la convención de carpetas (materia / comisión / período) y derivar los metadatos del documento.

- T22 Extraer texto de los formatos admitidos (PDF, Google Docs, DOCX). Primero hay que definir cuáles se admiten.

- T23 Definir e implementar la estrategia de fragmentación (tamaño, solapamiento, conservación del título y la sección).

- T24 Detectar cambios por identificador y huella de contenido: nuevo, modificado, eliminado, vencido.

- T25 Indexar: reemplazar los fragmentos del documento, retirar los eliminados o vencidos y mantener los estados del documento (Fig. 6, incluido «Observado»).

- T26 Cargar el directorio de derivación desde la planilla de Drive.

- T27 Crear el endpoint /sync a demanda (protegido) y la tarea programada diaria en Vercel.

- T28 Registrar cada ejecución en SINCRONIZACION (conteos y errores).

- T29 Spike: medir el tiempo de una sincronización completa contra el límite de ejecución serverless y definir si hace falta procesar por lotes o reanudar.